## Slide 1: 第1章 概述

## Slide 2: 锲子
一个神话故事，反例
一个历史故事，正例

## Slide 3: 巴比伦通天塔的故事
人类联合起来兴建希望能通往天堂的高塔
为了阻止人类的计划，上帝让人类说不同的语言，使人类相互之间不能沟通，计划因此失败，人类自此各散东西

## Slide 4: 都江堰工程
公元前256年，李冰任蜀郡守，组织民众巧妙地利用岷江出山口处特殊的地形和水势，筑鱼嘴分流，凿宝瓶口引水，修飞沙堰泄洪，在成都平原上穿二江引水行舟溉田，分洪减灾；立石人以观测水位变化，创建了神奇都江堰

## Slide 5
这两个故事告诉我们什么？

## Slide 6
工程，是需要管理的

## Slide 7: 成功＝ 科学技术＋项目管理
我们的企业要两条腿走路，一个是科学技术，一个是项目管理。
——华罗庚
三分技术，七分管理
项目管理的作用

## Slide 8: 什么是管理？
管理是在特定的环境下，对所拥有的资源进行有效的计划、组织、领导和控制，以便达成既定目标的过程。

## Slide 9: 我为什么要学习管理？
我为什么要学管理，我只想成为XXX。
  管理者存在于每个组织的职能领域；管理技能对想成就事业的人很重要。
我为什么要学管理，那全是常识。
  如果管理是常识，那人人都能成为管理者
  我们的常识能通过系统的学习大大提高
我为什么要学管理，经验是更好的老师。
  可以补充你的经验，可以举一反三

## Slide 10: 本章内容
1.1 什么是项目管理？
1.2 项目管理的本质
1.3 项目管理基本方法
1.4 项目的生命周期
1.5 项目管理知识体系
1.6 软件项目管理

## Slide 11: 项目概念
项目是为完成某个独特的产品或服务所做的一次性任务：
  目标性，其结果只可能是一种期望的产品或服务。
  独特性，每一个项目都是唯一的。
  一次性，有确定的起点和终点。
  约束性，每一个项目的资源、成本和时间都是有限的。
  关联性，所开展的活动是密切相互关联的。
  多方面性，一个项目涉及多个相关利益者
  不可逆转性。不论结果如何，项目结束了，结果也就确定了。

## Slide 12: 项目集项目组合
Program 程序，“项目集”，多个项目构成项目集
Program management，程序管理，通过组织有序、协调的方式来管理多个项目
Portfolio 资产组合，“项目组合”，多个项目集构成资产组合
Portfolio management，资产组合管理，将项目、项目集、资产子组合和业务操作等作为一个组合，以达到业务战略目标

## Slide 13: 项目项目集项目组合三者关系

## Slide 14: 项目管理
项目管理，是对项目进行的管理，有计划地、有序地、有控制地做事
通过对项目的管理，才能达到项目的目标，才能在时间、资源和成本的限制下完成项目的任务
项目管理是一门有关计划、组织、协调、控制和评价的学科，是管理学和工程学的有机结合

## Slide 15: 项目管理的定义
PMBOK（Project Management Body of Knowledge，项目管理的知识体系）给出的定义： 项目管理是为了满足项目需求，在项目活动中采用的知识、方法、技术和工具的集合。
PRINCE2给出的定义：项目管理是对项目各个方面的计划、监督和控制，并激励项目的所有参与人员去达到项目的时间、质量、成本、性能等多方面的目标。
DIN 69901 （德国标准组织）给出的定义：项目管理是项目活动中所应用的一系列的任务、技术和工具。

## Slide 16: PMBOK
是Project Management Body Of Knowledge的缩写
指项目管理知识体系，是美国项目管理协会（PMI）对项目管理所需的知识、技能和工具进行的概括性描述

## Slide 17: PRINCE 2
是PRoject IN Controlled Environment（受控环境下的项目管理）的简称
PRINCE 2描述了如何以一种逻辑性的、有组织的方法，按照明确的步骤对项目进行管理

## Slide 18: DIN 69901
Project management - Project management systems - Part 1: Fundamentals
项目管理.项目管理系统.第1部分:基本原则
69901-1-2009，德国标准化学会(DE-DIN)，2009-01

## Slide 19: 项目管理就是组织实施为实现项目目标所必需的一切活动的计划、安排与控制。

## Slide 20: 项目管理的构成和约束因素
人
过程
工具
项目管理
范围
时间
预算
质量
目标

## Slide 21: 项目管理知识体系
美国PMI推出的项目管理知识体系PMBOK，包括10个项目管理知识领域，44个基本的项目管理过程。
英国政府商务部（OGC））出资研究开发PRINCE，基于过程（process-based）的、结构化的项目管理方法，适合于所有类型项目（不管项目的大小和领域，不再局限于IT项目）的易于剪裁和灵活使用的管理方法。
IBM公司的全球项目管理方法（World-wide Project Management method，WWPMM）由4个有机部分组成，即项目管理领域、项目管理工作产品、项目管理工作模式和项目管理系统。

## Slide 22: 1.2 项目管理本质

## Slide 23: 1.2 项目管理本质
1.2.1 太多的软件项目失败
1.2.2 失败和管理有着千丝万缕的关系
1.2.3 项目管理的对象
1.2.4 项目管理的成功要素

## Slide 24: 项目管理本质
质量
quality
进度Schedule
任务
Task
成本
Cost
平衡

## Slide 25: 项目管理本质的理解
管理对象是项目或被当作项目来处理的运作
管理思想是系统管理的系统方法论
管理组织通常是临时性、柔性、扁平化的组织
管理机制是项目经理负责制，强调责权利的对等
管理方式是目标管理，包括进度、费用、技术与质量
管理要点是创造和保持一种使项目顺利进行的环境
管理方法、工具和手段具有先进性和开放性。

## Slide 26: 太多的软件项目失败
根据美国国家标准和技术学会2002年的研究，软件错误每年造成595亿美元的经济损失，2/3的项目明显延迟或超出预算，甚至失败
根据Standish的调查数据，在2013年，有24%的软件项目失败
  Standish : 美国专门从事跟踪IT项目成功或失败的权威机构

## Slide 27: 《梦断代码》的太多疑问
为什么做软件那么难？
如果说软件是虽不可见但构筑于物理世界之上的人造物，那么人类为什么不能像造桥筑房那样精确地制造软件？
软件能像乐高积木一样随意组合吗？
软件开发是一种工程还是一种艺术？
人工智能能否超越人类智慧？
长达半个世纪的研究和实践之后，为什么还是很难做到按时、按预算做出计算机软件？
为什么还是很难开发出可靠而安全的软件？
……

## Slide 28: 《梦断代码》的失败总结
想的太多，总想做大事，把目标定得太高，可谓眼高手低；
过于乐观，无论是领导还是开发工程师，总是设想得太好，实际结果却出乎意料；
用户需求不清楚，不知道自己到底要做什么，所有人员都陷入迷惘；
需求不断变更并且没有人评估变更对项目整体带来的影响；
需求文档不清或者文档过多，产品经理缺乏对产品的构思和描述；
分不清轻重缓急，所有功能一哄而上，项目周期绵绵无期
……

## Slide 29: 失败和管理的关系
软件项目失败涉及到软件项目研制中的计划制定、进度估计、资源使用、人员配备、组织机构和管理方法等软件管理的许多问题。
如果有很好的项目管理，其中大部分的问题是可以避免的。如果没有良好的项目管理，其中许多问题一而再、再而三地出现，项目难以成功 。

## Slide 30: 项目管理的对象
People，Process， Problem

## Slide 31: 项目成功的要素
识别需求，确定项目实施的范围
在项目计划和执行过程中阐明项目干系人各种需求、担心和期望
在项目干系人之间建立、维护和进行积极、有效和协作的沟通
管理项目干系人以满足项目需求、成功地实现项目的交付
平衡各种限制或条件

## Slide 32: 项目成功的标志
在规定的时间内完成项目
项目成本控制在预算之内
功能特性达到规格说明书所要求的水平（质量）
项目通过客户或用户的验收
项目范围变化是最小的或可控的
没有干扰或严重影响整个组织的主要工作流程
没有改变公司文化或改进了公司的文化

## Slide 33: 有效项目管理

## Slide 34: 1.3 项目管理基本方法

## Slide 35: 项目管理基本方法
阶段化管理 ：将项目的生命周期分为若干个阶段，再根据不同阶段所具有的不同特点来进行针对性的管理。
量化管理 ：针对影响项目成功的因素制定指标、收集数据、分析数据，从而完成对项目的控制和优化。
优化管理：分析项目每部分所蕴涵的知识，不断吸取教训、总结经验，将知识和实践更好地融合在一起，从而对项目的计划、实施办法等进行优化，获得项目的最佳效益。
项目管理方法可以分为3种，阶段化管理 、量化管理 、优化管理。
阶段化管理 是基本方法，量化管理提高了效率和有效性， 、优化管理获得了持续改进。

## Slide 36: 1.4 项目的生命周期

## Slide 37: 项目管理阶段
启动
计划
执行
控制
结束
项目准备和启动阶段
项目计划阶段
项目实施和监控阶段
项目验收和总结阶段

## Slide 38: 项目生命周期

## Slide 39: 1.6 软件项目管理

## Slide 40: 1.6 软件项目管理
1.6.1 软件项目管理的不同之处
1.6.2 软件项目管理的目标和范围
1.6.3 软件项目的分类

## Slide 41: 软件项目的特点有哪些？

## Slide 42: 软件项目管理的不同之处
软件项目是设计型项目
软件过程模型
需求变化频繁
难以估算工作量
主要的成本是人力成本
以人为本的管理

## Slide 43: 项目角色和职能
角色 | 职 能
项目经理 | 项目的整体计划、组织和控制。
需求人员 | 在整个项目中负责获取、阐述以及维护产品需求及书写文档。
设计人员 | 在整个项目中负责评价、选择、阐述以及维护产品设计以及书写文档。
编码人员 | 根据设计完成代码编写任务并修正代码中的错误。
测试人员 | 负责设计和编写测试用例，以及完成最后的测试执行。
质量保证人员 | 负责对产品的验收、检查和测试的结果进行计划、引导并做出报告。
环境维护人员 | 负责开发和测试环境的开发和维护。
其他 | 另外的角色，如文档规范人员、硬件工程师等。

## Slide 44: 软件项目管理vs生命周期活动

## Slide 45: 软件项目的分类
按规模划分比较简单，可分为大型项目、中小型项目等。
按软件开发模式划分，可分为组织内部项目、直接为用户开发的外部项目和软件外包项目。
按产品不同的交付类型可分为产品型项目、一次型项目。
按软件商业模式划分，可分为软件产品销售、在线服务两种模式，或者分为随需（on-demand/SaaS）服务模式和内部部署(on-premise/on-Site)模式。
按软件发布方式可分为新项目、重复项目（旧项目），也可分为完整版本、次要版本或服务包(service pack)、修正补丁包 (patch)等。
按项目待开发的产品进行分类，如COCOMO模型中，可分为组织型、嵌入型和半独立型。
按系统架构分，可分B/S、C/S多层结构，也可分集中式系统和分布式系统，或者分为面向对象、面向服务、面向组件等类型。
按技术划分，可分为Web应用、客户端应用、系统平台软件等，也可分为J2EE、.Net 等不同平台之上的项目。

## Slide 46: 项目规模和新应用的影响
新应用
规模大
复杂性高
需求不确定
高风险
复杂性低
需求不确定
中等风险
复杂性高
需求确定
中等风险
复杂性低
需求确定
低风险

## Slide 47: 技术和商业模式成熟度的影响
商业模式成熟度
技术成熟度
重复性高
经验丰富
低风险
重复性低
技术经验不足
高风险
重复性低
经验丰富
中等风险
重复性高
技术经验不足
中等风险